| 序号 | 名称 |  | 参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市金水区卫生健康委员会金水区总医院应急能力提升项目—信息化提升项目监理 | 监理范围 | 负责以上项目内容的设计、实施及验收阶段的全过程监理，包括本项目的质量控制、投资控制、进度控制、变更控制、安全管理、信息管理、资料管理、在信息系统工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系。 | 项 | 1 |
|  |  | 监理服务 要求 | 项目建设单位要求监理方遵循信息系统项目监理标准和规范及国家，按照项目的建设需求，包括所有项目内容的设计和方案优化、合同签订、开发测试、项目实施、初验与试运行、培训及测试、终验和移交等全过程监理服务。 （1）协助建设方明确工程需求，确定工程建设目标；审核项目承建合同的各项条款，对于其中不合理之处及时提出修改意见或建议，以合同条款的形式最大限度地保护业主的利益。 （2）监理方将代表建设方审核项目设计是否合理，是否符合建设方的要求。在审核通过后，承建方才能进入下一步的工作。 （3）项目的执行应该符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，以项目计划为依据，并按照项目计划检查、控制项目进度和质量。如果项目没有按照预定的进度执行，必须做出说明并调整计划。 （4）在项目实际执行过程中，建设方或承建方根据需求变更情况以书面提出变更请求，详细说明变更内容（变更方案和变更范围），变更的理由。然后，监理方对变更请求进行分析和评价，包括：功能价值，潜在的副作用，影响范围，变更代价。参与设备安装、设备产品的测试验收工作。 （5）在项目验收阶段，监理要明确工程测试验收方案的符合性（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）及可行性；促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求；推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。负责建设单位进行档案管理，并最终通过验收。 （6）自备贯穿于整个工程中的分析及测试工具。 （7）对项目投资和变更投资的合理性提出相关意见。 |  |  |
|  |  | 监理服务 内容 | - 软件开发及安装监理 （1）方案设计监理：协助业主编写软件需求分析，明确建设目标，督促承建方提交详细的建设方案，并组织业主和承建单位对建设方案进行评审/确认、联合评审。 （2）软件开发监理：开发人员、软硬件开发环境等检查；系统和子系统的月、周计划检查和评审；执行标准、测试、调试计划等检查和评审；检查编程进度，检查模块、子系统测试情况，进行开发环境下系统集成测试；出具监理软件确认测试报告；软件文档的审查，试运行验收。 （3）验收测试监理：主要包括功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占有率、用户文档等。 （4）系统集成监理：审查项目验收大纲和各子系统测试报告，审查承建方应交付的各类文档；组织计算机系统和网络系统的集成测试；进行网络系统的连通性测试；进行软件系统的集成测试。 2、质量控制 1）依据有关的竞争性磋商文件、响应文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量； 2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量； 3）组织项目质量缺陷的原因调查、问题分析、问题评估、缺陷处理； 4）监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促整改存在的问题； 5）跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后及保修服务。 3、进度控制 1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行； 2）控制项目实施的进度； 3）编制项目实施各阶段、各年、季度、月、周的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划； 4）审核设计方、承建单位和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行； 5）发现项目未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求； 6）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每周、月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。 4、变更控制 1）对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更； 2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力； 3）对变更申请快速响应； 4）任何变更都要得到三方（招标单位、承建单位、中标单位）确认； 5）明确界定项目变更的目标； 6）加强变更风险及变更效果的评估； 7）及时公布变更信息； 8）选择冲击最小的方案； 9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。 5、投资控制 1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析； 2）审查项目进度款申报； 3）严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报招标单位审批； 4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。 6、合同管理 1）协助招标单位确定项目实施的合同结构； 2）协助招标单位起草与项目有关的各类合同（包括设计合同、集成合同、开发合同、施工合同、材料和设备定货与安装调试合同等）； 3）监督检查承建单位合同，确保承建单位按时履约；合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）； 4）协助招标单位处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题； 5）合同整理与归档。 7、信息管理 1）及时向招标单位提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档； 2）建立全面、准确反映各子项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料； 3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、会议纪要、变更单、问题跟踪单、监理建议书、监理通知书等资料的整理和归档工作； 4）审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与招标单位之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见； 5）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向招标单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 8、组织协调 1）帮助招标单位划分或澄清承建单位的工作范围和职责； 2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系； 3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。 9、信息安全管理 1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度； 2）组织信息安全事故的调查与处理； 3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。 10、项目文档管理 1）督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化； 2）监理单位的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。 11、项目结束后的移交 1）系统的设计方案、技术方案、实施方案等全部移交 2）硬件设备、软件等的验收文档核实 3）项目实施文档的移交 4）项目竣工文档的移交 5）项目的整体移交 监理人员要求 1、监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。 2、全程跟踪测试监理，根据每个阶段调整监理人数，中途不得脱岗，具备丰富测试经验，为该项目质量提供可靠的技术支撑。 3、项目组人员须与投标响应文件中一致，监理单位不经业主允许，不得调换派驻到项目现场的主要监理人员；如必须调换，应征得业主允许，除替换人员不低于被替换人员水平外，还应做好交接工作，且不得影响监理工作的正常进行； 4、业主有证据认为监理人员不能胜任工作，监理单位必须予以调换； 5、严禁向施工方索要财物、报私账、受贿、徇私舞弊。 监理售后服务 所提供监理服务的项目通过终验后，免费提供以下监理服务： 1、项目质保期内，各系统、设备、软件的保修及技术支持的监理； 2、项目质保期内，保修和售后技术服务的质量监督。 |  |  |

商务要求

1.监理周期：项目建设全过程，自监理合同签订之日起，至项目完成验收及移交止。

2.项目地点：采购人指定地点

3.质量标准：合格，满足采购人要求。

4.履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。